**迭代评估报告**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估日期：2023.3.14

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 1 | 项目名称 | SJTU Stranding(交大搁浅) |
| 迭代名称 | 界面原型迭代 | 实际起止日期 | 2023.2.27-2023.3.14 |
| 任务达成情况：（完成的任务、实现的功能、进度、质量等）  本小组遵循迭代计划，依次完成了迭代计划（高治铭）、Vision文档（全组成员）、用例模型（朱哲宇、郑宇城）、界面原型代码（李瑞涵）、迭代评估报告和UI初稿（高治铭）、ppt制作（杨杰翔、朱哲宇），粗略实现了登录页面，主菜单页面及其主要分区。 | | | |
| 评审/测试的结果：（执行了哪些评审和测试？评审和测试的结果如何？）  小组对vision文档和源代码执行了评审和测试，对分工完成的部分进行了互相检查和补充。  对源代码进行了测试，确认了其基本运行功能。 | | | |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等）  问题：  1.进度上：因为本学期课业压力较大，进度设置略显激进，以致较难完成计划  2.人员上：小组成员沟通有待加强，分工有待落实，对产品具体功能、产品风格意见不一，导致效率较低  3.技术上：小组成员水平不一，掌握程度不同，部分成员入手较困难。 | | | |
| 经验和教训：  1.下次迭代会加强分工的细致化并且落实，每周开短会讨论评审成员本周的任务完成情况。  2.小组成员应加强技术上的互帮互助，提高线上合作的效率。 | | | |